R E P O R T

과 목: 가상현실 02분반

전 공: 소프트웨어전공

작성자: 신제민

학 번: 202101771

제출일자: 26.04.19

가상 현실 프로젝트 보고서

Project: ABYSS

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 Unity 엔진을 활용하여 뱀파이어 서바이벌(Vampire Survivors) 과 같은 뱀서라이크 장르 기반으로 한 2D 탑다운 로그라이크 게임을 제작하는 것을 목표로 한다.

Unity 엔진을 처음 사용하는 점을 고려하여 비교적 구현 난이도가 낮은 2D 프로젝트를 선택하였으며, 참고 자료와 레퍼런스가 풍부한 뱀서라이크 장르를 기반으로 게임을 제작하기로 하였다.

게임의 스토리는 다음과 같다.

플레이어는 심해 자원 개발 기업의 비밀 연구소에서 생체 실험을 당한 키메라 실험체를 조종하며, 실험의 영향으로 변이된 심해 생물들의 공격을 피해 더 깊은 심해로 도망치면서 다양한 능력을 흡수해 성장하고, 최종적으로 연구소로 돌아와 연구소장에게 복수하게 된다.

기본적인 뱀서라이크 시스템 위에 추가적으로 압력 시스템, 공격 수단 카피 시스템, 생체 에너지 시스템, 돌연변이 진화 시스템 등 독창적인 메커니즘을 추가하여 차별화된 게임 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 장르 | 뱀서라이크 (Vampire Survivors 스타일) 2D 탑다운 로그라이크 |
| 컨셉 | 심해 + 생체 실험체 (키메라) |
| 플레이타임 | 1회 플레이 약 32~40분 (4 스테이지) |
| 플랫폼 | PC (Windows) |

2. 사용할 Unity 버전

사용 버전: Unity 2022 LTS (Long Term Support)

Unity 2022 LTS를 선택한 이유는 다음과 같다.

- 장기 지원(LTS) 버전으로 안정성이 검증되어 있음

- 2D 게임 개발에 필요한 Tilemap, Sprite, Physics 2D 등 핵심 기능이 충분히 지원됨

- 다양한 레퍼런스 및 튜토리얼 자료가 풍부하게 존재함

※ 프로젝트 진행 중 필요에 따라 버전 변경이 있을 수 있음.

3. 프로젝트 설명 및 기능 명세서

3-1. 스토리 및 세계관

심해 자원 개발 기업이 운영하는 비밀 해저 연구소에서 키메라(생체 실험체)가 탈출한다.

실험 과정에서 발생한 돌연변이 에너지와 연구소의 생체 실험 영향으로 인해 주변 심해 생물들 또한 변이되어 공격성을 띠게 되고,

키메라는 더 깊은 심해로 도망치며 다양한 생명체의 능력을 흡수해 강해진다.

이후, 최종적으로 연구소로 돌아와 연구소장에게 복수한다.

3-2. 스테이지 구성

| 단계 | 배경 | 분위기 / 특징 | 등장 보스 | 제한 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 해저 연구소 | 탈출, 긴장감 / 좁은 맵, 장애물 | 실험용 실험체 | 8~9분 |
| 2 | 해저 | 광활, 미지 / 일반 필드 | 향유고래 | 8~9분 |
| 3 | 심해 | 어둠, 압박감 / 시야 제한 | 산갈치 | 6~7분 |
| 4 | 파괴된 연구소 | 복수, 파괴 / 넓은 공간, 대량 적 | 연구소장 | 6~7분 |

- 스테이지 별 적 간단 설계

| 1스테이지 | 2스테이지 |  | 3스테이지 |  | 4스테이지 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방패 전투요원 (느림, 체력 많음) |  | 피라냐(기본) |  | 심해 아귀(기본) |  | 강화 방패 전투요원 (체력많음, 느림, 돌진) |
| 근접 전투 보조요원(기본) |  | 청새치&상어 (빠른 이동 속도 낮은 체력) |  | 대왕오징어 (빠른 이동 속도) |  | 원거리 전투요원 (직선 레이저 공격) |
| 원거리 제압요원 (원거리) |  | 전기 뱀장어 (범위 지속 데미지) |  | 심해해파리 (자폭) |  | 강화 근접 전투요원 이동속도 빠름, 강력한 공격) |
|  |  |  |  | 풍선장어 (원거리 공격) |  |  |

3-3. 핵심 기능 명세

(1) 기본 뱀서라이크 시스템

- 8방향 자유 이동 (WASD)

- 자동 공격 — 가장 가까운 적을 향해 자동 타겟팅

- 경험치 젬 수집 → 레벨업 → 스킬 선택 (3개 중 1개)

- 시간 경과에 따라 적 강도/밀도 자동 증가

- 스테이지 보스 격파 시 다음 스테이지로 진행

- 골드(세포)수집 → 메타 업그레이드

(2) 압력 시스템 [독창적 시스템 1]

- 해저 및 심해 스테이지에서 하강할수록 압력 증가

- 압력 증가 시 이동속도 및 공격속도 감소 페널티

- 대신 경험치 획득량 증가 — 리스크/리워드 구조

- 메타 업그레이드(세포)를 통해 최대 50%까지 저항 수치 영구 강화 가능

(3) 공격 수단 카피 시스템 [독창적 시스템 2]

- 스테이지 보스 격파 시 보스의 스킬 3개 중 1개를 선택하여 카피

- 각 스킬은 공격형 / 생존형 / 특수형으로 분류

- 카피된 스킬은 Q(1스테이지), E(2스테이지), 스페이스바(3스테이지) 슬롯에 순서대로 장착

(4) 생체 에너지 시스템 [독창적 시스템 3]

- 적 처치 시 생체 에너지 충전 (최대 200E)

- 카피한 보스 스킬 발동에 소모 — 스킬마다 소모량 차등 (30E ~ 140E)

- 게이지 형태로 표시되어 전략적 운용 가능

(5) 돌연변이 진화 시스템 [독창적 시스템 4]

- 특정 레벨 구간에서 총 2회 돌연변이 선택 이벤트가 발생
매번 2개의 선택지 중 1개를 선택

- 모든 선택지가 하이리스크·하이리턴 구조 — 강력한 효과 대신 단점 수반

- 중복 선택 불가 / 선택 후 빌드 방향성이 크게 달라짐

3-4. 스킬 구성

| 분류 | 이름 | 설명 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공격 | 휘두르기 | 캐릭터 전방 부채꼴 자동 공격 (기본 스킬) | Lv4: 넉백 효과 |
| 공격 | 독침 | 가장 가까운 적에게 투사체 발사, 중독 부여 | Lv4: 전체 관통, 투사체 3개 |
| 공격 | 생체 폭발 | 캐릭터 중심 원형 폭발, 스턴 부여 | Lv4: 범위 증가, 스턴 시간 증가 |
| 공격 | 전기 기관 | 감전 상태 부여, 인접 적 연쇄 방전 | Lv4: 사망 시 감전 필드 생성 |
| 패시브 | 세포 재생 | 초당 체력 회복 | Lv4: 초과 회복 보호막으로 전환 |
| 패시브 | 가속 변이 | 이동속도 증가 | Lv4: 적 처치 시 순간 가속 |
| 패시브 | 신경 가속 | 전체 스킬 쿨타임 감소 | Lv4: 스킬 추가 발동 확률 |

3-5. 돌연변이 목록

| 이름 | 효과 | 패널티 |
| --- | --- | --- |
| 과부화 | 공격력 +100%, 공격속도 쿨타임 30% 감소 | 받는 피해 +50% |
| 과성장 촉수 | 공격 범위 +80%, 투사체 및 타격 수 증가 | 이동속도 -30% |
| 감각 붕괴 | 스킬 쿨타임 -50%, 생체 에너지 충전 속도(양) 증가 및 스킬 생체 에너지 소모 감소 | 스킬 사용 시 5~10% 확률로 0.5초 스턴 |
| 의태 기관 | 이동속도 +100%, 1분마다 3초 무적 | 공격력 -50% |
| 독성 과부화 | 독/감전 피해 +70%, 상태이상 추가 피해 +100% | 물리 피해 범위 -20%, 피해 -30% |

3-6. 보스 카피 스킬(생체 에너지 소모)

(1) 1스테이지 보스: 실험용 실험체(Q스킬 슬롯)

| 스킬명 | 타입 | 효과 | 소모 |
| --- | --- | --- | --- |
| 광폭화 | 공격형 | 이동속도 + 쿨타임 감소 | 50E |
| 돌진 | 생존형 | 바라보는 방향으로 짧은 돌진, 돌진 중 무적 (회피기) | 60E |
| 힐링팩터 | 생존형 | 최대 체력의 10% 즉시 회복 | 30E |

(2) 2스테이지 보스: 향유 고래(E스킬 슬롯)

| 스킬명 | 타입 | 효과 | 소모 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초음파 | 공격형 | 바라보는 방향 부채꼴 범위 대피해 + 스턴 | 140E |
| 심해 압박 | 특수형 | 주변 적 이동속도 감소 + 받는 피해 증가 | 80E |
| 포식 충돌 | 공격형 | 직선 돌진, 경로 적 대피해 + 스턴, 돌진 중 무적 | 90E |

(3) 3스테이지 보스: 산갈치(Spacebar스킬 슬롯)

| 스킬명 | 타입 | 효과 | 소모 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공허 관통 | 공격형 | 바라보는 방향 긴 직선 공격, 다단 히트 | 100E |
| 발광 폭주 | 특수형 | 주변에 발광 마디 8개 생성, 닿으면 폭발 + 넉백 | 120E |
| 절단 유영 | 특수형 | 고속 이동 + 궤적에 출혈 부여, 10초간 최대 6회 | 130E |

3-7. 메타 업그레이드 (세포)

- 게임 패배 또는 완료 후 성적에 따라 세포(재화) 지급

- 기본 스탯 영구 강화: 최대 HP, 이동속도, 공격속도, 공격력

- 압력 저항 강화: 최대 50%까지 단계별 업그레이드 가능

- 추후 시간 여유에 따라 스킬 해금 시스템 추가 고려

※ 프로젝트 진행 중 필요에 따라 수치는 조정될 수 있음.

4. 제작 방법

4-1. 개발 환경

- 엔진: Unity 2022 LTS

- 언어: C#

- 버전 관리: Git / GitHub

- 에셋: Unity Asset Store 무료 에셋 및 직접 제작 혼용

4-2. 구현 계획 및 우선순위

| 단계 | 분류 | 구현 내용 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 핵심 기반 | 캐릭터 이동, 자동 공격, 적 기본 AI, 경험치/레벨업 | 1~2주 |
| 2 | 기본 시스템 | 스킬 시스템, 레벨업 선택 UI, 적 웨이브, 보스 구현 | 2~3주 |
| 3 | 독창적 시스템 | 압력 시스템, 카피 시스템, 생체 에너지, 돌연변이 | 1~2주 |
| 4 | 스테이지/컨텐츠 | 4개 스테이지 맵, 심해 시야 제한, 적 밸런싱 | 1주 |
| 5 | 마무리 | 메타 업그레이드, UI/UX 정리, 버그 수정, 테스트 | 1주 |

4-3. 주요 기술 구현 방향

자동 공격 시스템

- Physics 2D OverlapCircle로 범위 내 적 탐색

- 가장 가까운 적을 타겟으로 하여 자동 공격 실행

적 AI

- NavMesh 또는 벡터 추적 방식으로 플레이어를 향해 이동

- 적마다 이동속도, 체력, 공격 패턴을 ScriptableObject로 관리

스킬 시스템

- 각 스킬을 독립적인 컴포넌트로 설계하여 모듈화

- 레벨별 수치를 ScriptableObject로 분리 관리

압력 시스템

- 플레이어 Y 좌표를 기준으로 압력 수치 계산

- 압력 수치에 따라 이동속도/공격속도에 곱연산 적용

심해 시야 제한 (3스테이지)

- 캐릭터 주변을 원형으로 마스킹하는 2D Light 또는 Custom Shader 활용

5. 프로젝트 진행 계획

5-1. 전체 일정 (약 6~8주)

| 기간 | 단계 | 주요 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1~2주차 | 프로토타입 | 기본 이동, 자동 공격, 적 AI, 레벨업 구현 / 플레이 가능한 최소 버전 완성 |
| 3~4주차 | 알파 버전 | 전체 스킬 구현, 독창적 시스템 4종 추가, 스테이지 1~2 완성 |
| 5~6주차 | 베타 버전 | 스테이지 3~4 완성, 보스 4종 구현, 메타 업그레이드 추가 |
| 7~8주차 | 완성/마무리 | 밸런싱, 버그 수정, UI/UX 개선, 최종 빌드 |

5-2. 개발 우선순위 원칙

- 완성도 우선: 모든 기능을 추가하기보다 핵심 기능을 완성도 있게 구현하는 것을 목표로 함

- 반복 테스트: 각 단계마다 플레이 가능한 빌드를 유지하며 게임성을 지속적으로 검증

- 에셋 활용: 3D 그래픽이 아닌 2D 탑다운 방식으로 에셋 부담을 최소화하고 Unity Asset Store 무료 에셋 및 AI 적극 활용

- 확장 가능성: ScriptableObject 기반의 모듈식 설계로 스킬 및 적 추가가 용이한 구조를 지향

5-3. 참고 자료 및 레퍼런스

- 게임 레퍼런스: Vampire Survivors, 20 Minutes Till Dawn, Brotato, The Binding of Isaac: Rebirth 등 2D로그라이크 게임 다수.

- 기술 레퍼런스: Unity 공식 문서, Youtube

- 에셋: Unity Asset Store 무료 2D 에셋 패키지, Adobe Firefly, Bing Image Creator 등 AI 이미지 생성 툴을 활용하여 에셋 직접 제작 및 가공하여 사용

이상으로 프로젝트 기획 보고서를 마칩니다.